丽水第二高级中学2020年度单位决算

目录

一、概况.......................................................................................................................（1）

（一）单位职责.........................................................................................（1）

（二）机构设置......................................................................................................（1）

二、2020年度单位决算公开表.........................................................................（1）

三、2020年度单位决算情况说明......................................................................（1）

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................（1）

（二）收入决算情况说明........................................................................................（1）

（三）支出决算情况说明.........................................................................................（2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................（2）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................（2）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................（5）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................（5）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................（7）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................（7）

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................（9）

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................（9）

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................（9）

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................（9）

四、名词解释................................................................................................................（15）

一、概况

（一）单位职责

1. 学校是全日制普通高级中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责莲都区部分高中阶段学生教育教学工作和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务办公室、课程发展处、教学管理处、学生发展处、后勤保障处、教师发展处、信息教育处7个职能处室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,922.95万元，支出总计9,922.95万元,与2019年度相比，各减少5406.74万元，下降35.27%。主要原因是2019年预算安排了校园完整工程基本建设项目7500万元，总的收入支出2020年比2019年减少4894.56万元，下降37.23%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,758.19万元；包括财政拨款收入9,165.79万元（其中，一般公共预算8,252.79万元，政府性基金预算913万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入590.4万元，占收入合计6.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,752.96万元，其中基本支出6,512.29万元，占66.77%；项目支出3,240.67万元，占33.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,327.25万元，支出总计9,327.25万元，与2019年相比，减少5251.14万元，下降36.02%。主要原因是2019年从财政拨款预算安排了校园完整工程基本建设项目7500万元，财政拨款收入支出2020年比2019年减少4894.56万元，下降37.23%；财政拨款支出年初预算7319.90万元，完成年初预算的127.42%，主要原因是2020年追加了艺术教学大楼工程项目1500万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,247.60万元，占本年支出合计的84.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5018.47万元，下降37.83%。主要原因是2019年从一般公共财政拨款预算安排了校园完整工程基本建设项目7500万元，一般公共财政拨款支出2020年比2019年减少4894.56万元，下降37.23%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,247.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出7,569.74万元,占91.78%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出677.86万元,占8.22%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6306.90万元，支出决算为8,247.60万元,完成年初预算的130.77%，主要原因是2020年追加了艺术教学大楼工程款1500万元和疫情防控经费、学生资助等项目经费440.70万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5521.11万元，支出决算为7361.08万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加了艺术教学大楼工程款1500万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为109.44万元，支出决算为132.47万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为49.80万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了配电房浸水应急维修经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了学生资助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.44万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为361.06万元，支出决算为309.62万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为180.53万元，支出决算为180.53万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平的主要原因是严格按预算数执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为86.76万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平的主要原因是严格按预算数执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,381.46万元，其中：

人员经费5,973.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费408.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出909.66万元，占本年支出合计的9.33%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少154.72万元，下降14.54%。主要原因是2020年完成了4号女生宿舍楼改造工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出909.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出909.66万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1013万元，支出决算为909.66万元,完成年初预算的89.80%，主要原因是完整工程北区块没有完成竣工验收，导致款项没有及时支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1013万元，支出决算为909.66万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是完整工程北区块没有完成竣工验收，导致款项没有及时支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，没有安排“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.28万元，下降100%，主要原因是2020年没有预算安排组织人员出国学习交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革，单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.11万元，下降100%，主要原因是2020年受疫情影响，没有安排公务接待，减少了校际之间的交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是年初没有预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是年初没有预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是年初没有预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是年初没有预算安排。主要用于公务用车运行维护费所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待校际之间的交流学习等支出。决算数与预算数持平的主要原因是2020年受疫情影响，减少了校际之间的交流，没有安排公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因年初没有预算安排；比2019年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额168.75万元，其中：政府采购货物支出130.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.74万元。授予中小企业合同金额168.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.4万元，占政府采购支出总额的14.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金1866.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水二中校园提升改造工程等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金909.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.56%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

在2020年度单位决算中反映2020年教师培训费及丽水二中校园改造提升工程项目绩效自评结果。

2020年教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师参加培训人次达到600次，人均培训学分72分；二是教师专业发展培训年均学时48学时/人；三是教师专业发展培训覆盖率90%；四是教师教育教学理论和教育观念进一步更新；五是学校教学质量有所提升。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置欠科学，无明确评价标准，不利于绩效评价的开展；二是教师培训项目针对性不强。下一步改进措施：一是根据项目目标要求和实际工作开展情况，合理设置绩效指标；二是加强教师选科的指导，开展和组织一些定制化的培训；三是教师培训适当向年轻教师倾斜。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2020年教师培训费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 陈仕恩 |  |  | 联系电话 |  |  | 138****1078 |  |
| 地 址 |  |  | 丽阳街1376号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.01～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额（万元） |  |  | 48万元 |  |  | 实际支出金额（万元） |  |  |  | 48万元 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 预算支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 48万元 |  |  |  | 48万元 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 48万元 |  |  |  | 48万元 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 教师参加培训人次达到600次以上，人均培训学分72分。 - 教师专业发展培训年均学时≥48学时/人。 - 教师专业发展培训覆盖率≥90%。 （4）教师教育教学理论和教育观念进一步更新。 （5）学校教学质量有所提升。 |  |  |  | （1）2020年，本项目预算安排48万元，实际支出48万元。 （2）教师参加培训人次达到600次，人均培训学分72分。 （3）教师专业发展培训年均学时48学时/人。 - 教师专业发展培训覆盖率90%。 （5）教师教育教学理论和教育观念进一步更新。 |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 周洪伟 |  | 丽水二中 |  | 副校长 |  |  |  | 158****5761 |  |  |
| 李初升 |  | 丽水二中 |  | 副主任 |  |  |  | 138****1011 |  |  |
| 豆新良 |  | 丽水二中 |  | 校监会成员 |  |  |  | 135****8686 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

丽水二中校园改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为340万元，执行数为337.12万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：一是8月育才楼外立面改造，支付工程款80万元；二是9月图书馆外立面及电梯改造，支付工程款106万元；三是10月图书馆外立面真石漆、空调罩、门窗更换，支付工程款100万元；四是11月图书馆电梯前室、地面吊顶改造，支付工程款25万元；五是12月初完成竣工决算，支付工程尾款26.12万元。发现的问题及原因：一是受新冠疫情等不可抗力因素影响，工程进度相对缓慢；二是为保证工程质量，施工单位始终坚持质量第一原则，合理安排施工进度；三是建议主管部门要抓紧完成工程的审核审批。下一步改进措施：一是提高思想意识，高度重视；二是改进工作作风，加强与主管部门、施工方等单位沟通联系，在保质保量前提下加快工程项目的预算执行进度，确保工程按时完成。

项目单位自评基本情况表

项目名称：丽水二中校园改造提升工程

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 陈仕恩 |  |  | 联系电话 |  |  | 138****1078 |  |
| 地 址 |  |  | 丽阳街1376号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.01～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算金额（万元） |  |  | 340万元 |  |  | 实际支出金额（万元） |  |  |  | 337.12万元 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 340万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 预算支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 在建工程 |  |  | 337.12万元 |  |  |  | 337.12万元 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 337.12万元 |  |  |  | 337.12万元 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成图书馆实验楼改造面积5570平方米，造价295万元。 （2）完成育才楼改造面积4256平方米，造价222万元。 （3）丽水二中校园提升改造工程的建设，将改善丽水二中校园环境，完善学校基础设施，满足丽水二中发展建设需要。 （4）教育教学设施的改善，为进一步提升丽水二中的整体教学质量、促进学校健康有序发展创造了有利条件。 |  |  |  | （1）2020年本项目预算安排340万元，实际支出337.12万元。 （2）8月育才楼外立面改造，支付工程款80万元。 （3）9月图书馆外立面及电梯改造，支付工程款106万元。 （4）10月图书馆外立面真石漆、空调罩、门窗更换，支付工程款100万元。 （5）11月图书馆电梯前室、地面吊顶改造，支付工程款25万元。 （6）12月初完成竣工决算，支付工程尾款26.12万元。 |  |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 潘竹贤 |  | 丽水二中 |  | 副校长 |  |  |  | 158****9921 |  |  |
| 叶锋 |  | 丽水二中 |  | 副主任 |  |  |  | 136****8263 |  |  |
| 豆新良 |  | 丽水二中 |  | 校监会成员 |  |  |  | 135****8686 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除普通教育（款）一般项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除教育费附加安排的支出（款）一般项目以外的教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除教育支出（类）一般项目以外其他用于教育方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科学技术支出（类）一般项目以外用于科技方面的支出

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他社会保障和就业支出（款）一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出入收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：2020年部门决算公开表.xls